Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

Bugünden

Bugünden

Yarını

Yarını

Yapılandırıyoruz

Yapılandırıyoruz

# HAKKIMIZDA

Türkiye’de bilişim sektörünün önde gelen firmalarından 4S Bilgi Teknolojileri 1996 yılında Ankara’da kurulmuştur. 4S Bilgi Teknolojileri verdiği tüm hizmetlerle kendisini Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde kurumların bilişim ihtiyaçlarına ‘çözüm üreten’ bilişim firması olarak konumlandırmaktadır. Tamamladığı projelerle güven kazanmış, verdiği uçtan uca kaliteli bilgi teknolojileri hizmetleri sayesinde sektörde gelişerek Türkiye’nin en büyük Güvenilir Bilgi Teknolojileri Danışmanlarından biri haline gelmiş, ulusal ve uluslararası projelere imzasını atmıştır.

# İHTİYAÇLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan motorlu taşıtların bakım ve onarımı ihtiyaçlarının temin edilmesi için halihazırda kullanılmakta olan yazılım çözümünün, günümüzün gereksinimlerine uygun şekilde yeniden tasarlanması ve bu sayede; yazılımı kullananan personelin başta raporlama ve analiz olmak üzere mevcut yazılımdan elde edemedikleri sonuçlara en hızlı şekilde erişiminin sağlanması söz konusu projenin temel nedeni olara öne çıkmaktadır.

# ÇÖZÜMLER

4S, ihtiyaca uygun çözümlerin oluşturulması kapsamında hem sabit hem de mobil istemcilerin erişebileceği bir web uygulaması tasarlayacaktır. Uygulamanın aynı zamanda hizmet alınan firmaların otomasyon sistemleri ile entegre olması planlanmakta ve ilgili firmalardan gelecek tekliflerin otomatik olarak sisteme işlenebilmesi için bahsi geçen hizmet sunucu firmaların da güvenli bir erişim kanalı ile yeni yazılım üzerinden veri girişi sağlanacaktır.

Yukarıda bahsi geçen çözüm, sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü için değil aynı mantık ile çalışan tüm diğer il ve ilçe teşkilatları tarafından da kullanılabilir şekilde tasarlanabilecektir. Böylelikle Ankara Emniyet Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılacak bir projenin kapsamı genişletilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatlarında aynı işin yapılması için harcanan zamandan tasarruf edilebilecek ve merkezi yönetim & raporlama özellikleri ile teşkilat bünyesinde görev yapan araçların bakım onarım ihtiyaçları yurt genelinde birbirinden bağımsız olarak çalışan mevcut yapıların aksine çok daha hızlı şekilde giderilebilecektir.

# BAKIM ONARIM İZLEME SİSTEMİ

Bakım onarım sistemi temel olarak 3 ana yapıdan oluşacaktır. İstemci, Sunucu ve Veri tabanı.

EGM Client

EGM Client

WEB SUNUCUSU (IIS)

WEB SUNUCUSU (IIS)

DB SUNUCUSU (SQL)

DB SUNUCUSU (SQL)

EGM Client

EGM Client

POLNET

POLNET

Servis Firması

Servis Firması

İNTERNET

İNTERNET

POLNET

POLNET

DEPOLAMA SİSTEMİ

DEPOLAMA SİSTEMİ

### İSTEMCİ

İstemci tarafındaki kullanıcılar sisteme Web ara yüzünden ulaşabilecektir. Tüm işlemler bu ara yüzden gerçekleşecektir. Arayüz günümüz modern web tarayıcıları tarafından desteklenebilecektir.

- EGM Client: İlgili yazılıma POLNET üzerinden erişecek EGM Personeli

- Servis Firması: İlgili yazılıma SSL-VPN üzerinden erişecek Servis Firması Personeli

### SUNUCU

Sunucu katmanı, istemcilerden gelen tüm istekleri değerlendirecek ve belirlenen iş kurallarına göre çalışıp, veriyi veritabanında saklayacaktır.

### VERİTABANI

Veritabanı, sunucudan gelen talepleri yerine getirecek ve uygulamanın saklaması gereken meta verileri ve gerekebilecek tüm verileri saklayacaktır. Taranan dokümanların saklanacağı depolama sistemi ile entegre olarak çalışacaktır.

### ROLLER

Uygulamada, ihtiyaçlara göre farklı roller belirlenebilecektir.

# PROJE ADIMLARI

Uygulamanın geliştirilmesi ve tam ihtiyacı karşılaması için önerilen proje iş adımlarımız aşağıda belirtilmiştir.

# PLANLAMA/ANALİZ

Bu aşamada, gereksinimlerin toplanması ve iş adımlarının oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Buradaki amaç farklı rollerce gerçekleştirilecek iş adımlarının yazılım gereksinimlerine dönüştürülebilmesidir. Bu adımdan elde edilecek çıktılarla, Yazılım Gereksinim Dokümanları, Veritabanı Tasarım Dokümanları ve Konsept Mimari Tasarım Dokümanları ve Şablon Arayüz (Wireframe) Dokümanları oluşturulacaktır.

# KONSEPT TASARIM

Genel mimarı tasarıma uygun olarak kullanıcılar tarafından kullanılacak uygulamaya ait konsept ekranlar bu aşamada hazırlanacaktır.

# GELİŞTİRME

Bu aşamada planlama ve analiz safhasında elde edilen çıktılara uygun olarak yazılım ve veritabanı geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.

# TEST

Bu aşamada, uygulama tarafında elde edilen ara ürünler gereksinimleri göre test edilecektir.

# CANLIYA ALMA

Bu aşamada, uygulamayı canlıya alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

# BAKIM

Bu aşamada, istenen süre kadar uygulama bakım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

# TEKNOLOJİ VE ARAÇLAR

Uygulama Microsoft Visual Studio 2015 geliştirme aracı kullanılarak C#  ve ASP.NET MVC ortamında web tabanlı olarak geliştirilecektir.

Veritabanı olarak SQL Server 2016 (Önerilen) (muadaili olarak kurum tercihine göre Oracle,MySQL,PostgreSQL,DB2 vb.) kullanılacaktır.

Yetkilendirme için MS AD ve ek şifre kontrolü kullanılacaktır.

Gerekli durumlarda harici bir framework (DevExpress) gibi kullanılması da olasıdır.

Geliştirilecek uygulama tüm güncel browserlar ile çalışacaktır. (Internet Explorer,Chrome,Firefox,Opera vs…)

# TESLİM EDİLECEKLER

Proje kapsamında:

- Tüm dokümantasyonlar (Yazılım Gereksinim, Yazılım Tasarım, Veritabanı Tasarım, Wireframe vb.)

- Uygulamaya ait geliştirilen tüm kodlar

- Veritabanı katmanında geliştirilen tüm kodlar.

- Uygulama kullanım kılavuzu

Teslim edilecektir.